## Phần 1

### 1. Phân định mô hình các đội

- Đội Đặt xe và Đội Thanh toán: Chạy chu kỳ cố định 2 tuần/đợt để linh hoạt đổi tính năng theo thị trường.

- Đội Đối soát: Không áp dụng mô hình chu kỳ 2 tuần mà chạy theo luồng việc liên tục. Lý do vì mảng này phụ thuộc hoàn toàn vào lịch chốt sổ kế toán và quy định pháp lý thuế định kỳ, đòi hỏi độ ổn định cao và xử lý đều đặn chứ không thể ngắt đoạn theo chu kỳ ngắn.

### 2. Các module quy trình

- Làm rõ yêu cầu: Người phụ trách sản phẩm lọc nhu cầu, phân việc và chốt tiêu chí nghiệm thu.

- Lập kế hoạch đợt: Nhóm phát triển cùng người phụ trách chốt mục tiêu và lượng việc làm trong 2 tuần.

- Thực thi & Họp sáng: Lập trình, kiểm thử và họp nhanh 15 phút mỗi sáng để gỡ vướng mắc.

- Đánh giá & Bàn giao: Trình diễn tính năng đã đạt chuẩn cho các bên liên quan để lấy nhận xét.

- Cải tiến quy trình: Đội ngũ ngồi lại tìm điểm nghẽn và chốt việc cần sửa ngay cho đợt tới.

## Phần 2

### Tình huống 1: Đến buổi đánh giá không có việc nào đạt chuẩn

- Họp sáng những ngày cuối đợt hoặc khâu kiểm thử trước giờ đánh giá.

- Người điều phối, Người phụ trách sản phẩm, Nhóm phát triển.

- Cách xử lý:

  - Trung thực báo cáo, dứt khoát không bàn giao tính năng dở dang.

  - Trả toàn bộ việc chưa xong về danh sách yêu cầu để người phụ trách xếp lại độ ưu tiên.

  - Dành buổi họp rút kinh nghiệm mổ xẻ nguyên nhân

### Tình huống 2: Đội Thanh toán đòi kéo dài riêng đợt thêm 1 tuần

- Họp sáng hoặc trao đổi nội bộ đội Thanh toán trước ngày chốt đợt.

- Người điều phối và Người phụ trách sản phẩm.

- Cách xử lý:

  - Từ chối thẳng: Giữ nghiêm khung thời gian cố định, không phá vỡ nhịp chung của sản phẩm.

  - Đóng đợt đúng hạn: Việc chưa xong cắt nhỏ trả về danh sách yêu cầu để làm sau.